УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХVІІ сесія IV скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.11.2004 р. № 192/04

м. Харків

Про продовження строків

будівництва (реконструкції)

На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 116, 124 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України “Про оренду землі”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити строки будівництва (реконструкції) об’єктів юридичним та фізичним особам згідно з додатками №1, №2.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин визначити орендну плату за користування земельними ділянками, що надані у встановленому порядку при укладанні договорів оренди землі.

3. Зазначеним особам:

3.1. Виконати технічні умови управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку по пайовій участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

3.2. Звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин для оформлення договорів оренди землі.

3.3. Після закінчення будівництва виконати виконавчу зйомку об’єктів, підвідних інженерних мереж та благоустрою.

3.4. Об’єкти  будівництва здати до експлуатації чинним порядком.

4. Попередити  зазначених осіб:

4.1. Що земельні ділянки для експлуатації об’єктів будуть надані окремими рішеннями після прийняття їх до експлуатації.

4.2. Щодо необхідності здійснення благоустрою прилеглої до об’єкта території згідно з робочим проектом, зокрема приведення її у стан не гірший ніж до початку будівництва (реконструкції).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування та земельних відносин та на  секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.

Секретар ради                                                                                  М. Воронов

Додаток №1

до рішення ХХVІІ сесії Харківської міської ради ІV скликання “Про продовження строків будівництва (реконструкції)” від  24.11.2004 р. №_____/04

Перелік об’єктів юридичних та фізичних осіб,

яким надано дозвіл на продовження строків

будівництва (реконструкції):

1. СПД ФО Саркісян Е.А.- продовжити строки будівництва двоповерхової прибудови магазину та кафе до житлового будинку по вул. Двадцять Третього Серпня, 59 до 31.12.2005р.

1.1. Надати СПД ФО Саркісян Е.А. право оренди земельної ділянки загальною площею 0,0201га, в межах договору оренди земельної ділянки від 22.07.2003р. №6357/03 по вул. Двадцять Третього Серпня, 59 строком до  31.12.2005р. для завершення будівництва двоповерхової прибудови магазину та кафе до житлового будинку.

2. ПБФ “АЙНУР”- продовжити строки реконструкції торговельного майданчику по пр. Л. Свободи ( біля Олексіївського ринку) до 31.12.2005р.

2.1. Поновити ПБФ “АЙНУР” право оренди земельної ділянки з 02.01.2005р. до 31.12.2005р., загальною площею 0,2222га, в межах договору оренди земельної ділянки від 12.06.2003р. №6343/03 по пр. Л. Свободи ( біля Олексіївського ринку) для реконструкції торговельного майданчика та з 31.12.2005р. до 01.03.2027р. для експлуатації та обслуговування торговельного майданчика.

Договір оренди земельної ділянки від 12.06.2003р. №6343/03 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору ПБФ “АЙНУР”.

3. СПД ФО Лазуренку О.В.- продовжити строки реконструкції нежитлових приміщень (колишні кв.кв. 1,2) під стоматологічний кабінет з прибудовою та влаштуванням відокремленого входу по вул. Героїв Праці, 25/71 до 01.12.2006р.

3.1. Надати  СПД ФО Лазуренку О.В. в оренду земельну ділянку  по вул. Героїв Праці, 25/71 площею 0,0055 га,  в межах договору оренди земельної ділянки від  03.12.03 р. № 7590/03, для завершення реконструкції нежитлових приміщень (колишні кв.кв. 1,2) під стоматологічний кабінет з прибудовою та влаштуванням відокремленого входу до 01.12.2006 р.

Договір оренди земельної ділянки від 03.12.03 р. № 7590/03 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору 
з СПД ФО Лазуренком О.В.

4. СПД ФО Лазуренку О.В.- продовжити строки реконструкції нежитлових приміщень під стоматологічний кабінет з прибудовою та влаштуванням відокремленого входу по вул. Героїв Праці, 30 до 01.12.2006 р.

4.1.  Надати  СПД ФО Лазуренку О.В. в оренду земельну ділянку  по вул. Героїв Праці, 30 площею 0,0151 га,  в межах договору оренди земельної ділянки від  03.12.03 р. № 7589/03, для завершення реконструкції нежитлових приміщень під стоматологічний кабінет з прибудовою та влаштуванням відокремленого входу до 01.12.2006 р.

Договір оренди земельної ділянки від 03.12.03 р. № 7589/03 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору 
з СПД ФО Лазуренком О.В.

5. ТОВ фірмі “Таман”- продовжити строки будівництва АЗС малої потужності та АГЗП по вул. Пушкінській, 104 строком до 31.12.2005р.

5.1. Надати в оренду ТОВ фірмі “Таман” земельну ділянку площею 0,1523га у межах договору оренди землі від 04.10.2003р. № 66108/03 для завершення будівництва АЗС малої потужності та АГЗП до 31.12.2005р.

5.2. Договір оренди земельної ділянки від 04.10.2003р. № 66108/03  втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору з ТОВ фірмою “Таман”.

5.3. ТОВ фірмі “Таман”:

5.3.1. скоригувати архітектурно-планувальне завдання на розробку робочого проекту в управлінні містобудування та архітектури;

5.3.2. скоригувати та погодити робочий проект  на будівництво об'єкту в установленому порядку;

5.3.3. продовжити реєстрацію об'єкту в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю головного управління містобудування,  архітектури та земельних відносин.

6. СПД ФО Покотило А.М. - продовжити строки будівництва автомийки та шиномонтажу  по пров. Шепетовському, 17А строком до 01.12.2006р.

6.1. Надати СПД ФО Покотило А.М. в оренду земельну ділянку в межах договору оренди земельної ділянки від 01.08.2003р. № 7919/03 по пров. Шепетовському, 17А строком до 01.12.2006р. для завершення будівництва автомийки та шиномонтажу

6.2. Договір оренди земельної ділянки від 01.08.2003р. № 7919/03 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору з СПД ФО Покотило А.М.

7. ТОВ “Прайд”- продовжити строки будівництва торговельного павільйону по вул. С.Грицевця, 27-А.

7.1.Надати  ТОВ “Прайд”  в оренду земельну ділянку в межах договору  від  08.11.2004 р. № 8678/04  для  будівництва торговельного павільйону по вул. С.Грицевця, 27-А строком до 01.12.2006 р. Договір оренди від  08.11.2004 р.           № 8678/04   втрачає чинність  з моменту реєстрації нового договору з ТОВ “Прайд”.

8. ПФ “ЕРЕБУНІ” - продовжити строки будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі по пр. П’ятдесятиріччя СРСР до 31.12.2006 р.

8.1. Надати ПФ “ЕРЕБУНІ” в оренду земельну ділянку  по пр. П’ятдесятиріччя СРСР площею 0,0047 га,  в межах договору оренди землі від 08.09.03 р. № 6376/03, для завершення будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі до 31.12.2006 р.

9. ТОВ “Інвест-Проект” - продовжити строки будівництва тимчасової гостьової автостоянки для обслуговування відвідувачів універмагу з благоустроєм прилеглої території по пр. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ до 31.12.2007р.

9.1. Надати ТОВ “Інвест-Проект” в оренду земельну ділянку загальною площею 0,5384 га (у тому числі, ділянка №1 площею 0,1053 га - для будівництва тимчасової гостьової автостоянки; ділянка №2 площею 0,4331 га – для благоустрою прилеглої території) по пр. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ до 31.12.2007р.,  в межах договору оренди землі від 12.12.03р. № 7594/03, для будівництва тимчасової гостьової автостоянки для обслуговування відвідувачів універмагу з благоустроєм прилеглої території.

9.2. Договір оренди землі від 12.12.03р. № 7594/03 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору ТОВ “Інвест-Проект”.

10. ТОВ “МКС” -продовжити строки будівництва 5-ти поверхової прибудови до існуючої будівлі (як другої черги будівництва) по вул. Донець-Захаржевського, 2 під торговельний комплекс “Будинок електроніки “МКС” до 31.12.2007р.

10.1. Надати ТОВ “МКС” в оренду земельну ділянку загальною площею 0,0320 га по вул. Донець-Захаржевського, 2 до 31.12.2007р.,  в межах договору оренди земельної ділянки від 12.03.01р. №25/01, для завершення будівництва 5-ти поверхової прибудови до існуючої будівлі (як другої черги будівництва) по під торговельний комплекс “Будинок електроніки “МКС”.

10.2. Договір оренди землі від 12.03.01р. №25/01 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору ТОВ “МКС”.

11. Гр. Асеєву Анатолію Олексійовичу -продовжити строки будівництва тимчасового павільйону по продажу квітів по пр. Л.Свободи, 34 до 31.12.2005р.

11.1. Надати гр. Асеєву Анатолію Олексійовичу в оренду земельну ділянку загальною площею 50,0 кв.м. ( в межах червоних ліній пр. Л.Свободи) по пр. Л.Свободи, 34 до 31.12.2005р., в межах договору оренди земельної ділянки від 24.03.04р. № 6336/04, для будівництва тимчасового павільйону по продажу квітів (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та для експлуатації цього об’єкту до 01.12.2009р.

11.2. Договір оренди землі від 24.03.04р. № 6336/04 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору гр. Асеєвим А.О.

12. Гр. Асеєву Анатолію Олексійовичу -продовжити строки будівництва тимчасового павільйону по продажу квітів, перукарні та магазину непродовольчих товарів по вул. Дерев’янка, 7 до 31.12.2006р.

12.1. Надати гр. Асеєву Анатолію Олексійовичу в оренду земельну ділянку по вул. Дерев’янка, 7 загальною площею 288,0 кв.м. ( в тому числі : ділянка №1 – площею 126 кв.м., для павільйону по продажу квітів; ділянка №2 – площею 162 кв.м., для перукарні та магазину непродовольчих товарів) до 31.12.2006р., в межах договору оренди землі від 22.10.04р. № 63188/04, для будівництва тимчасового павільйону по продажу квітів, перукарні та магазину непродовольчих товарів (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та для експлуатації цього об’єкту до 01.12.2013р.; та покласти відповідальність на гр. Асеєва А.О. за благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельної ділянки №3  площею 352 кв.м.

12.2. Договір оренди землі від 22.10.04р. № 63188/04 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору гр. Асеєвим А.О.

13. ТОВ “ЮПЛОН” - продовжити строки реконструкції нежитлової будівлі літ. “А-2” під цех по виробництву корпусних та м’яких меблів  по вул. Луї Пастера,2 до 31.12.2006р.

13.1. Надати ТОВ “ЮПЛОН” в оренду земельну ділянку загальною площею 4836,0 кв.м. по вул. Луї Пастера,2 до 31.12.2006р., в межах договору оренди земельної ділянки від 22.01.04р. № 8203/04, для реконструкції нежитлової будівлі літ. “А-2” під цех по виробництву корпусних та м’яких меблів (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та для експлуатації цього об’єкту до 01.12.2029р.

13.2. Договір оренди землі від 22.01.04р. № 8203/04 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору ТОВ “ЮПЛОН”.

14. ТОВ “ОРБИТА 2002” -продовжити строки будівництва двоповерхової будівлі кафе-ресторану з літнім майданчиком кафе та відкритою гостьовою автостоянкою по вул. Короленка, ріг пров. Слюсарного до 31.12.2007р.

14.1. Надати ТОВ “ОРБИТА 2002” в оренду земельну ділянку загальною площею 2891,0 кв.м. по вул. Короленка, ріг пров. Слюсарного до 31.12.2007р., в межах договору оренди земельної ділянки від 08.05.02р. №149/02, для завершення будівництва двоповерхової будівлі кафе-ресторану з літнім майданчиком кафе та відкритою гостьовою автостоянкою (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

15. ТОВ “Мега-Нафтосервіс” - продовжити строки будівництва стаціонарної АЗС по вул. Шевченка, 9 до 01.05.2005р.

15.2. Надати ТОВ “Мега-Нафтосервіс” в оренду земельну ділянку загальною площею 0,1821га,  в межах договора оренди землі від 12.08.2004р. №66137/04 по вул. Шевченка, 9 строком до  01.05.2005р.  для завершення будівництва стаціонарної АЗС.

Договір оренди землі від 12.08.2004р. №66137/04 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору ТОВ “Мега-Нафтосервіс”.

16. Релігійній громаді Свято-Володимирської Харківської Єпархії Української Православної Церкви -продовжити строки почергового будівництва   по вул. Героїв Праці, 43а:

1 черга – церковні приміщення до 31.12.2005 р.

П черга – нульовий цикл Храму – до 31.12.2005 р.

Ш черга – завершення будівництва – до 31.12.2008 р.

16.2. Поновити Релігійній громаді Свято-Володимирської Харківської Єпархії Української Православної Церкви право оренди земельної ділянки у розмірі та в межах договору оренди земельної ділянки від 15.04.2003 р.                   № 7512/03 по вул. Героїв Праці, 43а строком до  31.12.2008 р. для завершення будівництва Храму. Договір оренди земельної ділянки від 15.04.2003 р.                   № 7512/03 втрачає чинність з моменту  реєстрації нового договору оренди.

Начальник Головного

управління   містобудування,

архітектури та  земельних відносин                                           В.Бобровський

Додаток №2

до рішення ХХVІІ сесії Харківської міської ради ІV скликання “Про продовження строків будівництва (реконструкції)” від  24.11.2004 р. №_____/04

1. СТ “ЖБК “АВАНТАЖ” -продовжити строки будівництва багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями соціально-культурно-побутового призначення, газової котельні та підземної автостоянки  по вул. Леніна, ріг вул. Культури до 31.12.2005р.

  - Надати СТ “ЖБК “АВАНТАЖ” в оренду земельну ділянку загальною площею 0,4498га в межах договора на право тимчасового користування землею від 15.11.2001р. №2569 по вул. Леніна, ріг вул. Культури строком до  31.12.2005р. для завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями соціально-культурно-побутового призначення, газової котельні та підземної автостоянки.

Договір на право тимчасового користування землею від 15.11.2001р. №2569 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору СТ “ЖБК “АВАНТАЖ”.

2. ТОВ “ПЛЕСАН” -передати функції замовника на завершення будівництва стаціонарних  АЗС з пунктами  продажу супутніх товарів по вул. Роганській, 132а та пр. Косіора.

Надати ТОВ “ПЛЕСАН” земельну ділянку площею 0,1136 га  по пр. Косіора в межах договору оренди земельної ділянки від 30.05.2003 р. № 8520/03 та земельну ділянку площею 0,1221 га  по вул. Роганській, 132а  в межах договору оренди земельної ділянки від 11.02.2002 р. № 31/02  в оренду для завершення будівництва стаціонарних АЗС с пунктами продажу супутніх товарів до 01.12.2006 р.   ( але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та для експлуатації цих об’єктів до 01.12.2029 р.

Начальник Головного

управління   містобудування,

архітектури та  земельних відносин                                           В.Бобровський

Перелік депутатів (додаток №1)

      - СПД ФО Саркісян Е.А. -Гавриш Т.С. депутат міської ради по 6 окр.

      - ПБФ “АЙНУР” -Пашко І.В. депутат міської ради по 11 окр.

      - СПД ФО Лазуренко О.В. – Жорник А.М. депутат міської ради по 53 окр.

      - СПД ФО Лазуренко О.В. – Асеев О.О. депутат міської ради по 49 окр.

      - ТОВ фірмі “Таман” – Бондаренко Г.І. депутат міської ради по 19 окр.

      - СПД ФО Покотило А.М. – Кулієв О.М. депутат міської ради по 17 окр.

      - ТОВ “Прайд” – Мальцев О.Т. депутат міської ради по 62 окр.

      - ПФ “Еребуні” – Кунда Г.І. депутат міської ради по 33 окр.

      - ТОВ “Інвест- Проект”- Севастьянова М.С. депутат міської ради по 42 окр.

      - ТОВ “МКС” – Кеворкян К.Е. депутат міської ради по 18 окр.

      - Гр. Асеєв А.О. –Хяйнікяйнен О.І. депутат міської ради по 9 окр.

      - Гр. Асеєв А.О. –Кулик В.Т.  депутат міської ради по 27 окр.

      - ТОВ “ЮПЛОН” – Хрипливець Д.Е. депутат міської ради по 57 окр.

      - ТОВ “ОРБИТА 2002” - Бондаренко Г.І. депутат міської ради по 19 окр.

      - ТОВ “Мега-Нафтосервіс” –Бондаренко Г.І. депутат міської ради по 19 окр.

      - Релігійна громада Свято-Володимирської Харківської Єпархії Української Православної Церкви – Федорчук Є.Д. депутат міської ради по 52окр.

додаток №2

- СТ “ЖБК “АВАНТАЖ”-П’янов П.П. депутат міської ради по 3 окр.

- ТОВ “ПЛЕСАН” – Мальцев О.Т. депутат міської ради по 62 окр., Новосадський О.А. депутат міської ради по 62 окр.