8.5. Звіт про виконання

програми розвитку об'єктів  каналізації за рахунок субвенції з державного бюджету

на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах

тис. грн.

| Найменування будови, її місцезнаходження | За 2004 рік |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.03 №641 |  |  |  |  |  |
|  | передбачено | виконано за рік | передбачено по кап. ремонту | освоєно за рік | передбачено по капітальному будівництву | освоєно за рік |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору | 7000,0 | 5894,6 | - |  | 7000,0 | 5894,6 |
| Перекладка, обстеження, санація і техоснащення технічно зношених каналізаційних мереж (5 км на рік) | 6280,0 | 7123,7 | 6250,0 | 7093,7 | 30,0 | 30,0 |
| Модернізація, ремонт та техоснащення існуючих очисних споруд | 1500,0 | 1384,8 | 1500,0 | 1384,8 |  |  |
| Закінчення будівництва розвантажувального каналізаційного колектору Салтівського житлового масиву | 800,0 | 750,2 |  |  | 800,0 | 750,2 |
| Будівництво напірного трубопроводу від Основ’янської КНС № 4а до пр. Гагаріна d=600 мм | 1229,0 | 755,8 | - |  | 1229,0 | 755,8 |
| Проведення робіт по проектуванню та техпереоснащенню Головної насосної станції | 200,0 | 199,9 | 200,0 | 199,9 |  |  |
| Впровадження автоматизованої системи управління та збирання інформації щодо системи водовідведення, у т.ч. щодо Головної насосної станції | 800,0 | 799,6 | 800,0 | 799,6 | - |  |
| Проектування і будівництво зливової каналізації м. Харкова та об’єктів підтоплення (у тому числі будівництво зливової каналізації на Журавлівському житловому масиві) | 2338,0 | 2331,0 |  |  | 2338,0 | 2331,0 |
| Будівництво додаткових шахт на тунельних колекторах та ремонт існуючих | 1500,0 | 787,6 | 1500,0 | 787,6 |  |  |
| Будівництво, модернізація та техоснащення виробничих баз, у т.ч. бази підрозділу з надзвичайних ситуацій | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| Проектування поточне та на майбутні роки, наукові розробки | 100,0 | 94,1 |  |  | 100,0 | 94,1 |
| Кільцювання тунельних колекторів | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду на Безлюдівських очисних спорудах | 3500,0 | 3500,0 |  |  | 3500,0 | 3500,0 |
| Розширення очисних споруд каналізації м. Харкова; будівництво мулових майданчиків | 703,0 | 703,0 |  |  | 703,0 | 703,0 |
|  | 26250,0 | 24624,3 | 10450,0 | 10465,6 | 15800,0 | 14158,7 |