УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесія XXIV скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 30.10.2002 р.

м. Харків

Про продовження  ТОВ «Слобожанщина»

строків будівництва майданчику літнього кафе з торговельним павільйоном  поряд з існуючим кафе по вул. Чкалова, 35

Рішеннями  міськвиконкому  від 10.10.98р.  №1072 та від 12.07.00р. №959 ТОВ «Слобожанщина»  надано у тимчасове користування на умовах оренди земельну ділянку, площею 0,0088 га  для проектування та будівництва майданчику літнього кафе з торговельним павільйоном  поряд з існуючим кафе по вул. Чкалова, 35. Робочий проект погоджено 09.10.97р. Договір оренди землі укладено від 03.08.01р. №166/01. Будівництво не завершено.

Розглянувши клопотання ТОВ «Слобожанщина» (лист від 16.04.02р. №38) про продовження строків будівництва  майданчику літнього кафе з торговельним павільйоном  поряд з існуючим кафе по вул. Чкалова, 35,  згідно ст. 15, 27  Закону України “Про оренду землі”, керуючись  ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити ТОВ «Слобожанщина» право оренди земельної ділянки  з 01.10.01р. до 01.07.03р. по вул. Чкалова, 35 у розмірі та в межах, передбачених договором оренди землі від 03.08.01р. №166/01 для завершення будівництва майданчику літнього кафе з торговельним павільйоном  поряд з існуючим кафе по вул. Чкалова, 35.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин визначити орендну плату за користування земельною ділянкою, що надано ТОВ «Слобожанщина»  по вул. Чкалова, 35 у встановленому порядку  при укладанні договору оренди землі з ТОВ «Слобожанщина».

3. ТОВ «Слобожанщина», після завершення будівництва:

3.1. Виконати благоустрій прилеглої території, згідно з проектом.

3.2. Виконати виконавчу зйомку  території з інженерними комунікаціями в М 1:500 та по одному екземпляру  звіту передати до управління земельних ресурсів та в управління містобудування та архітектури.

3.3. Об'єкт здати до експлуатації чинним порядком.

3.4. Земельна ділянка для експлуатації буде надана окремим рішенням після прийняття об'єкту до експлуатації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Харківської міської ради Воронова М.М. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування та земельних відносин.

Міський голова						                               В. Шумілкін

# Д. Дудник