PAGE  
1


ХАРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ГУМАНІТАРНИХ 

ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

	
[image: image1.wmf]


МІСЬКА   ПРОГРАМА

оновлення та розвитку

Харківського зоопарку

на період 2003 – 2006 р.р.
м. Харків

2002
1.ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗООПАРКУ


1.1.Основним  призначенням  зоопарку  є :

- збереження  в  штучних  умовах колекції  диких тварин,  особливо рідких, зникаючих видів  фауни,  що мають  велике  наукове та  культурно – освітнє  значення;

- широкий  показ  населенню колекції  тварин;

- розповсюдження  наукових знань про тваринний  світ  Землі та формування екологічної культури  населення  по  відношенню  до  природи;

- проведення  наукових досліджень в  області біології та  зооветеринарії  диких  тварин.


1.2.Для  виконання  свого  основного  призначення  зоопарк може  здійснювати  слідуючі  види  діяльності:

- розмножувати  утримувані  в  неволі  різноманітні  види  тварин  з  метою  збереження  та  покращення  їх  генофонду;

- розробляти  наукові  основи  утримання  та  раціонального  годування  диких  тварин  у  неволі;

- здійснювати  лікувальну  та  науково – ветеринарну  роботу;

- самостійно або  спільно з  іншими  науково – дослідними  організаціями  та  зоопарками проводити  експедиції    по  вивченню  біології  диких  тварин  в  природі;

- здійснювати  інформаційно – рекламну та видавничу  діяльність з  метою  публікації наукової  та  популярної літератури (наукові  труди, інформаційні  матеріали,  проекти,  афіші,  плакати,  календарі,  довідники  тощо);

- створювати  лабораторії,  дослідні станції  юних  біологів – зоологів  з  навчанням  дітей  практичній  роботі  з  тваринами та інші  колективи  по  інтересам;

- удосконалювати  форми  експозиційної  та  науково – просвітньої  роботи,  вивчати передовий  досвід біології та  паталогії  диких тварин;

- з метою розмноження та  оновлення крові, брати на перетримання та  здійснювати некомерційний обмін тваринами  з  іншими  зоопарками,  приватними профільними  організаціями та приватними особами (вітчизняними та  закордонними), а, також, на  договірних засадах здійснювати економічну діяльність по реалізації  тварин та зоопродукції за  гривні  та  валюту;

- проводити зоовиставки, екскурсії,  читати  лекції, демонструвати фільми  про  тварин;

- організовувати підсобні господарства для виробництва кормів, розведення та  збереження рідких видів тварин, оранжереї, розсадники;

- здійснювати будівництво, ремонт та оновлення основних фондів, а також впровадження самотужки та на  договірних засадах нових технологій.


1.3.Зоопарк  може  також здійснювати  наступні додаткові види діяльності:

- виконувати платні замовлення організацій та  приватних осіб по наданню методичної, консультативної та ветеринарно – лікарської допомоги, а також по організації живих куточків;

- створювати розважальні комплекси, дитячі куточки;

- організовувати зоомагазини, кіоски, буфети, кафе, майстерні та інші об'єкти з обслуговування населення ;

- виробляти та реалізовувати населенню товари народного вжитку, фотопродукцію, книги, сувеніри, акваріуми, клітки, розсаду, саджанці,  біоматеріали, біозалишки, тощо;

- проводити свята, аукціони, лотереї, конкурси, театралізовані вистави за участю тварин, виставки – організовувати зустрічі з вченими, спеціалістами, ветеранами зоопарківської справи;

- реалізовувати тварин, квіти, сувеніри;

- надавати в  оренду будівлі, споруди, обладнання, не зайнятих основними видами діяльності;

- виконувати роботи, послуги, та іншу господарську діяльність, не заборонену діючим законодавством України.


У запропонованому проекті використано досвід діяльності зоопарків Німеччини, США, Великобританії, Польщі, Чехії, Швейцарії, Іспанії.


Реалізація даної програми базується на ряді нормативних документів та законів: 

1.Конституція України.

2.Закон України “Про природозаповідний фонд України”.

3.Земельний кодекс України.

4.Закон “Про тваринний світ”.

5.Положення “Про зоологічний парк загальнодержавного значення” затвердженого наказом №21/46 від 20.02.98р. Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України, Міністерства культури та мистецтва України.

6.Рішення Харківської обласної Ради народних депутатів від 03.12.84р. №562 “Про мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду області.

7.Статут зоопарку.

2.ТЕХНІЧНО-ЕКОНОМІЧНЕ  ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

 ЗАХОДІВ ПО ОНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ЗООПАРКА



Харківський зоопарк заснований у 1895 році та є одним із найстаріших в Україні та третім серед держав СНД.


По цінності зооколекції він займає друге місце після Київського в Україні та восьме серед зоопарків СНД.


Зараз у зоопарку утримується 355 видів тварин загальною кількістю 6752 особин.

Значну частину зооколекції складають рідкі та зникаючі види, з яких в Міжнародну Червону Книгу внесено 112 видів, загальною кількістю 646 особин,  у тому числі 19 видів (64 особини) – у Червону Книгу України. Зазначені види захищені Міжнародною Конвенцією про торгівлю дикими видами фауни та флори, які знаходяться під загрозою зникнення  (CITES).


Більшість рідкісних видів регулярно розмножується. Однак, за останні 10 років зооколекція має тенденцію до змін в негативну сторону – йде скорочення видового складу,  старіння зооколекції, родинне розмноження, скорочення відтворення.


Ситуацію з колекцією риб та плазунів можна вважати задовільною. З 90-х років зоопарк не має експозиції риб місцевих водоймищ. Продовжується робота по комплектації видового складу екзотичних риб. У 1995 році вперше було відкрито павільйон з експозиції рептилій.


З успіхом ведеться робота по утриманню та розведенню приматів.


Значно гірше справи з птахами та ссавцями. Якщо у 1990 році експонувалося 120 видів птахів, то зараз їх тільки 95 видів. Таким чином, за короткий період колекція птахів скоротилася на 25 видів.


Колекція ссавців у 1990 році була представлена 69 видами, зараз збільшилась до  75 видів. Багато видів крупних ссавців представлено в одиничних екземплярах.


Причини зменшення колекції птахів та ссавців полягають у тому, що з початку 90-х років перестала існувати Союзна організація “Зоооб’єднання”, валютних коштів на придбання тварин немає, виникли труднощі з транспортуванням тварин, ускладнилися митні порядки.


У січні ц.р. згоріло  приміщення гуртка юних натуралістів і зараз у юннатів немає власної бази.


Зоопарк, як науково-просвітня установа, є учбовою базою та живою лабораторією для шкіл і ВУЗів Харківської, Полтавської, Сумської та Донецької областей, а також місцем відпочинку та екологічної просвіти харків'ян. Він є установою  з доступною для всіх верств населення вхідною платою.


На території зоопарку проводяться екскурсії, лекції, природознавчі дитячі свята та багато інших заходів.


Спеціалістами зоопарку спільно з вченими вищих спеціальних учбових закладів проводиться робота з науково-прикладних досліджень, здійснюються наукові публікації. Харківський зоопарк відноситься до невеликого  числа зоопарків, які видають свій збірник наукових досліджень.


Забудова території зоопарку проходила стихійно, без генерального плану протягом  його існування, що ускладнює як утримання, так і експозицію зооколекції.


Основна частина будівель та споруд збудована у 20-ті роки, будівлі антилопника, акваріуму та бегемотника були збудовані у кінці 50-х – початку 60-х років минулого століття, у зв'язку з чим більшість тваринницьких споруд та виробничих приміщень потребують капітального ремонту або  реконструкції, а деякі – зносу та будівництва нових. Так, приміщення для хижих ссавців, пташник, віварій, технічно зносилися, малі за розмірами, мають неестетичний зовнішній  вигляд. Утримання диких тварин підвищеної агресивності та сили, а також стан довкілля призводять до прискореного руйнування тваринницьких приміщень.


Інженерні комунікації (водопровід, опалення, каналізація, електромережі) старі, знаходяться у вкрай незадовільному технічному стані та не відповідають вимогам технічної експлуатації і техніки безпеки. Чверть території не каналізована. Усі тваринницькі приміщення мають природну приточно-витяжну вентиляцію, що не забезпечує потрібну змінність повітря.


Асфальтове покриття в багатьох місцях зруйноване або зовсім відсутнє, що не дозволяє досягти належного санітарного стану.


Протягом останніх 40 років зоопарк не включався до плану держкапбудівництва.  На виділені міськвиконкомом кошти були побудовані орлятник, вольєри для оленів, козлів, баранів; гараж, сіносховище, кормокухня, павлинник, фазанник, огорожа по периметру зоопарку, підземний каналізований туалет, приміщення для співаючих птахів, дитяче містечко, частина каналізаційних мереж, зовнішні електричні мережі, кінолекторій та ін. Частина приміщень була реконструйована (слоновник, тераріум, літні вольєри для крупних кішок та ін.)


Збудоване у 1999 році приміщення для ведмедів, реконструйовані літні вольєри для левів та тигрів, а у 2001 році приміщення для слонів покращили умови утримання тварин та зовнішній вигляд зоопарку.


У зоопарку постійно ведуться ремонтно-будівні роботи по підтриманню технічного стану будівель та споруд.


Першочерговими об'єктами, які необхідно побудувати, є приміщення для тропічних птахів, ветеринарна лікарня з карантинним приміщенням. Необхідно провести реконструкцію декоративних водоймищ, приміщень для мавп, птахів, антилоп, інженерних комунікації, шляхових покрить та інших об'єктів.

3.ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  ПРОГРАМИ


3.1.Створення належної матеріально – технічної бази, благоустрій території зоопарку з урахуванням досвіду ведучих зоопарків світу.


3.2.Забезпечення тваринам оптимальних умов для життя у неволі (вирощування, розмноження, профілактика захворювань, лікування,  карантинування).


3.3.Комплектування зооколекції новими рідкими видами тварин, стадно – групове утримання тварин.


3.4.Розвиток та удосконалення наукової діяльності, проведення дослідної роботи по утриманню, годуванню та лікуванню тварин в паркових умовах.


3.5.Проведення науково – просвітньої роботи, лекцій, екскурсій, консультацій, демонстрацій фільмів про тварин.


3.6.Створення відповідних умов для проведення практичних занять з учнями середніх та вищих учбових закладів.


3.7.Формування екологічної культури, організації відпочинку відвідувачів різних категорій - харків'ян та гостей міста.


3.8.Встановлення творчих та наукових контактів з  зоопарками держав СНД, міст – побратимів та ведучих країн світу.

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

- бюджет області;

- бюджет міста;

- інвестиції комерційних структур, підприємств міста та області;

- власні кошти зоопарку;

- благодійні внески мешканців міста;

- залучені кошти;

- кошти з республіканського бюджету.

5.  РОЗРОБКА ПРОЕКТНО – ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО. РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ

ЗООПАРКУ. РЕМОНТНО – БУДІВНІ  РОБОТИ. ПРИДБАННЯ.

	№ 

п/п
	Найменування  об'єкта
	Вартість тис.грн.
	Термін виконання
	  Відповідальний

	     1
	                  2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	2003 р.
	
	
	

	
	Розробка проектно-технічної документації:
	
	
	

	
	
	
	
	

	-
	На реконструкцію великого декоративного ставка (корекція)
	25
	 І кв.2003р
	ТОВ «Інститут Харківпроект»,

зоопарк

	-
	На будівництво павільйону для тропічних птахів
	50
	 І кв.2003р
	             -«-

	-
	На реконструкцію інженерних мереж /електричні, теплові,  водопровідні, каналізаційні/
	60
	 ІІІ кв.2003р
	             -«-

	-
	На будівництво  каналізованого туалету
	5
	 ІІ кв.2003р
	             -«-

	-
	На будівництво  ветеринарного комплексу с лікарнею, ізолятором та карантинним приміщенням
	100
	    2003р
	             -«-

	
	
	
	
	

	
	           Нове будівництво 
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.

2.


	Павільйон для тропічних птахів

Каналізований туалет
	       1500

        150
	2003-2004рр.

     2003 р.
	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківського міськвиконкому

	
	
	
	
	

	
	            Реконструкція
	
	
	

	1.
	Великий декоративний  ставок
	        650
	    2003р.
	             -«-

	2.
	Електричні мережі з підстанцією
	        700
	2003-2004рр.
	             -«-

	
	
	
	
	

	
	Поточний   ремонт
	
	
	

	1.
	Будівель  та  споруд, ліквідація аварій, благоустрій
	        350
	    2003р.
	        Зоопарк

	     1
	2
	          3
	        4 
	            5

	
	Придбання
	
	
	

	1.
	Кормопереробні машини, транспортні засоби, обладнання, тварин
	         250
	      2003р.
	Головне управління  бюджету та фінансів Харківського міськвиконкому, зоопарк

	
	УСЬОГО:
	       3840
	
	

	
	
	
	
	

	
	2004 р.
	
	
	

	
	Розробка проектно-технічної документації
	
	
	

	
	
	
	
	

	-
	На реконструкцію павільйону приматів
	        125
	     2004р
	ТОВ “Інститут “Харківпроект”

	-
	На реконструкцію вольєрів  для оленів, козлів і баранів
	         60
	     2004р.
	            -«-

	-
	На котельну  для  автономного джерела тепла
	         20
	     2004р.
	            -«-

	
	
	
	
	

	
	     Нове будівництво
	
	
	

	1.

2.
	Павільйон для тропічних птахів /завершення/

Ветеринарний комплекс з лікарнею, ізолятором і карантинним приміщенням
	       1000

       1500
	 ІІІ кв. 2004р

2004-2005рр.
	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківського міськвиконкому

	
	
	
	
	

	
	Реконструкція
	
	
	

	1.
	Малі декоративні ставки
	         500
	     2004р.
	             -«-

	2.
	Опалювані, водопровідні, каналізаційні мережі
	       1200
	     2004р.
	             -«-

	
	
	
	
	

	
	Поточний ремонт
	
	
	

	1.
	Будівель і споруд, ліквідація аварій, благоустрій.
	         350
	     2004р.
	        Зоопарк

	
	
	
	
	

	
	Придбання
	
	
	

	1.
	Кормопереробні машини, транспортні засоби, обладнання, тварин
	         250
	    2004р.
	Головне управління  бюджету та фінансів Харківського міськвиконкому, зоопарк

	
	УСЬОГО
	        5005
	
	

	
	
	
	
	

	
	2005 р.
	
	
	

	
	 Розробка проектно-технічної документації


	
	
	

	
	
	
	
	

	     1
	                              2
	         3
	        4 
	                5

	-
	На реконструкцію зимового приміщення для птахів
	         75
	       2005р.
	ТОВ «Інститут Харківпроект»

	-
	На реконструкцію антилопника і акваріуму
	         60
	      2005р.
	             -«-

	-
	На будівництво приміщення для папуг
	         25
	     2005р.
	             -«-

	
	
	
	
	

	
	     Нове будівництво
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Ветеринарний комплекс /завершення/
	         500
	     2005р.
	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківського міськвиконкому


	2.
	Котельна для автономного джерела тепла
	         300
	     2005р.
	               -«-

	
	
	
	
	

	
	                    Реконструкція
	
	
	

	1.

2.
	Павільйон для приматів

Вольєри для оленів, козлів, баранів
	       2500

       1200
	     2005р.

     2005р
	               -«-

	
	
	
	
	

	
	Поточний ремонт
	
	
	

	1.
	Будівель і споруд, ліквідація аварій, благоустрій.
	        350
	     2005г.
	          Зоопарк

	
	
	
	
	

	
	Придбання
	
	
	

	1.
	Кормопереробні машини, транспортні засоби, обладнання, тварин
	       250
	     2005р.
	Головне управління  бюджету та фінансів Харківського міськвиконкому, зоопарк

	
	УСЬОГО
	5260
	
	  

	
	
	
	
	

	
	2006 р.
	
	
	

	
	   Розробка проектно-технічної документації
	
	
	

	
	
	
	
	

	-
	На реконструкцію приміщення для бегемотів
	          40
	      2006р.
	ТОВ «Інститут Харківпроект»

	-
	На будівництво лабораторного корпусу з віварієм та приміщенням гуртка юннатів
	         60
	      2006р.
	             -«-

	-
	На будівництво адмінбудівлі
	         75
	      2006р
	             -«-

	-
	На реконструкцію зелених насаджень та шляхових покрить
	         75
	      2006р.
	             -«-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	       1
	                                 2
	           3
	          4
	                 5

	
	        Нове будівництво
	
	 
	

	1.
	Приміщення для папуг
	         200
	      2006р.
	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківського міськвиконкому

	
	
	
	
	

	
	               Реконструкція
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Зимового приміщення  для птахів
	       1500
	     2006р.
	             -«-

	2.
	Приміщення для антилоп  і акваріуму
	       1200
	     2006р.
	             -«-

	
	
	
	
	

	
	Поточний ремонт
	
	
	

	1.
	Будівель і споруд, ліквідація аварій, благоустрій
	        350
	      2006р.
	        Зоопарк

	
	
	
	
	

	
	Придбання
	
	
	

	1.
	Кормопереробні машини, транспортні засоби, обладнання, тварин
	        250
	      2006р.
	Головне управління  бюджету та фінансів Харківського міськвиконкому, зоопарк

	
	УСЬОГО
	       3750
	
	  


_1097309560.doc


�












