УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVІІ сесія XXIV скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

від  19.11.2003 р. № 223/03

м. Харків

Про   продовження   строків

будівництва (реконструкції)

На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 116, 124 Земельного кодексу України, ст. 27 Закону України “Про оренду землі”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Продовжити строки будівництва (реконструкції) об’єктів юридичним та фізичним особам згідно з додатком.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин визначити орендну плату за користування земельними ділянками, що надані у встановленому порядку при укладанні договорів оренди землі.

3. Зазначеним особам:

3.1. Виконати технічні умови управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку по пайовій участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

3.2. Звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин для оформлення договорів оренди землі .

3.3. Після закінчення будівництва виконати виконавчу зйомку об’єктів, підвідних інженерних мереж та благоустрою.

3.4. Об’єкти  будівництва  здати до експлуатації чинним порядком (п.8.  – кожну чергу).

4. Попередити  зазначених осіб:

4.1. Що земельні ділянки для експлуатації об’єктів будуть надані окремими рішеннями після прийняття їх до експлуатації.

4.2. Щодо необхідності здійснення благоустрою прилеглої до об’єкта території згідно з робочим проектом, зокрема приведення її у стан не гірший, ніж до початку будівництва (реконструкції).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування та земельних відносин та на  секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.

Міський голова								В. Шумілкін

#### О. Гуслєва

Додаток

до рішення ХVІІ сесії Харківської міської ради ХХІV скликання “Про продовження строків будівництва (реконструкції)” від  19.11.2003 р. №_____/03

# Перелік об’єктів юридичних та фізичних осіб, яким надано дозвіл на продовження строків будівництва (реконструкції):

1. СПД ФО Шурінову С.Л.   - надати у оренду земельну ділянку у межах договора оренди земельної ділянки від 14.02.2002 р. №50/02 по пр. Леніна, 50-52 строком до  01.12.2004 р. для завершення будівництва  тимчасового павільйону по ремонту взуття.

2. АТЗТ  «ГОНГ»   - надати у оренду земельну ділянку у межах договора оренди земельної ділянки від 16.10.2001 . №260/01  по Комсомольському шосе, 88 строком до 31.12.2005р. для завершення будівництва АЗС із сервісним комплексом (ІІ пусковий комплекс).

3. Релігійній громаді Святого Священномученика Олександра - архієпіскопа Харківського - надати релігійній громаді Святого Священномученика Олександра - архієпіскопа Харківського в оренду до 01.12.2005 р. земельну ділянку площею  0,4440 га по  пр. Косіора, 162 у розмірі та в межах, передбачених договором на право тимчасового користування землею від 23.06.01 р. № 2432 для продовження будівництва Храму святого Священномученика Олександра - архієпіскопа Харківського по пр. Косіора, 162.

4. ПФ “Корал” – надати  у оренду земельну ділянку в межах, визначених договором оренди землі від 15.07.99р. № 53/99, для продовження будівництва ІІ-го пускового комплексу (магазин автозапчастин, мийка автомобілів, очисні споруди) комплексу побутових послуг  з магазином по вул. Червоноармійській, 15а.

5. ПКПП ТОВ “ЕДЕМ” – надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 28.07.2003р. № 6368/03 по Клочківській, 276-Б строком до 01.12.2004р. для завершення реконструкції існуючих приміщень з будівництвом 2-х поверхової прибудови для розширення підприємства комунально - побутових послуг.

6. ТОВ НПКФ «Фатум, ЛТД» - поновити  з 01.01.2004 р. до 31.12.2006 р. право оренди земельної ділянки по  пр. Л.Свободи,57А в межах та на умовах договору оренди землі від 20.02.2002 р. № 56/02 для будівництва готелю  з улаштуванням цілодобової охороняємої гостьової автостоянки по пр. Л.Свободи, 57А.

7.ТОВ “Мега-Нафтосервіс" – надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 19.05.2003р. № 7536/03. по пр. 50- річчя СРСР, ріг вул. Спортивної строком до 01.12.2004р. для завершення будівництва стаціонарної АЗС з магазином супутніх товарів.

8. ТОВ «Будівельно–технологічний центр «Перспектива» - надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора на право тимчасового користування землею від 18.05.2001 р. № 2402 по вул. Академіка Павлова, 142 «б» строком до 01.12.2006 р. для завершення будівництва 3-х житлових будинків, з виділенням черг будівництва:

І черга – будівництво житлового будинку №1, виконати до 01.12.2004р.;

ІІ черга – будівництво житлового будинку №2, виконати до 01.12.2005р.;

ІІІ черга – будівництво житлового будинку №3, виконати до 01.12.2006р.

Згідно ст. 28 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” ДП “Оргтехенергобуд” ВАТ “Південспецатоменергомонтаж” звільняється від плати за землю на період будівництва житлового будинку визначений умовами приватизації.

9. ВАТ “Харківгаз” – пункт 98. рішення  ХVI сесії Харківської міської ради ХХІVскликання  від 24.09.2003 р. № 178/03 скасувати.

Надати ВАТ “Харківгаз”    в   оренду   земельну   ділянку загальною площею 0,3907 га  по вул.Малом’ясницькій, 2 до 30.12.2005 р. в межах договору оренди від 03.04.2003 р. №8809/03 для продовження будівництва прибудови адміністративного блоку до нежитлової будівлі.

10. МПП «ОМЕГА 91» - надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 23.08.2002р. № 241/02 по Белгородському шосе (зупинка «Лісопарк») строком до 01.09.2004р. для завершення будівництва стаціонарного кафе.

11. СПД ФО Дубровській Л.В. – надати у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 03.04.2002 р.              № 134/02  по пр. Тракторобудівників, 57А строком до 01.12.2005 р. для завершення будівництва надбудови 2-го поверху над існуючим магазином.

12. Продовжити Університету внутрішніх справ строки будівництва житлового будинку по вул. Чичибабіна, 7  до 01.12.2004р.

Надати Університету внутрішніх справ, у оренду земельну ділянку по вул. Чичибабіна, 7 у розмірі та в межах договору на право тимчасового користування від 12.04.2001р. № 2390 строком до 01.12.2004р. для завершення будівництва житлового будинку .

Начальник Головного

управління   містобудування, архітектури

та  земельних відносин                                                              В.Бобровський

## Перелік депутатів

1. СПД ФО Шурінову С.Л.   - деп. міської ради по 6 окр. Гавриш Т.С.

2. АТЗТ  «ГОНГ»   - деп. міської ради по 14 окр. Ларченко В.М.

3. Релігійній громаді Святого Священномученика Олександра - архієпіскопа Харківського - деп. міської ради по 57 окр. Хріпливець Д.Є.

4. ПФ “Корал” – деп. міської ради по 35 окр. Петренко М.Я.

5. ПКПП ТОВ “ЕДЕМ” – деп. міської ради по 4 окр. Воронов М.М.

6. ТОВ НПКФ «Фатум, ЛТД» - деп. міської ради по 11 окр Пашко І.В.

7. ТОВ “Мега-Нафтосервіс" – деп. міської ради по 41 окр. Титаренко О.М.

8. ТОВ «Будівельно–технологічний центр «Перспектива» - деп. міської ради по 54 окр. Чухлібов М.І.

9. ВАТ “Харківгаз” – деп. міської ради по 75 окр. Сухорада О.І.

10. МПП «ОМЕГА 91» - деп. міської ради по 2 окр. Топчій В.О.

11. СПД ФО Дубровській Л.В. –  деп. міської ради по 42 окр. Севастьянова М.С.