Додаток 1

до рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004р. № 249/04 «Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.» від  06.04.2011р. №  226/11

Розділ 5. Заходи по виконанню програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.

| № заходу | Найменування заходів | Замовник-виконавець | Строк | Розділ генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ТА МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ |  |  |  |
| 1.1 | Придбання програмного забезпечення та оплата робіт по створенню програмного забезпечення для комп’ютерної та обчислювальної техніки з передачею майнових прав | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | Протягом терміну дії генерального плану міста | 2 т. VI розд. |
| 1.2 | Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, серверів, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання |  |  |  |
| 1.3 | Розробка Порядку ведення містобудівного кадастру |  |  |  |
| 1.4 | Здійснення моніторингу за відповідністю містобудівного розвитку м. Харкова основним положенням генерального плану та реалізацією завдань даної програми |  |  |  |
| 1.5 | Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування без передачі майнових прав |  |  |  |
| 2. | РОЗРОБКА НАСТУПНИХ ЕТАПІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |  |  |  |
| 2.1 | План червоних ліній | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2005-2007рр. | 1 т. VІ розд. гл. 12 |
| 2.2 | Проект міської межі |  | 2005-2008 рр. |  |
| 2.3 | Розробка місцевих правил забудови |  | 2008-2015 рр. |  |
| 2.4 | Розробка схеми оптимізації мережі громадського пасажирського транспорту |  | 2004-2015рр. |  |
| 2.5 | Розробка проекту визначення меж історичних ареалів |  | 2007 р. |  |
| 2.6 | Розробка графічної частини правил благоустрою |  | 2008 р. |  |
| 2.7 | Розробка розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» |  | 2010 – 2015 рр. |  |
| 3. | ПРОЕКТУВАННЯ МАГІСТРАЛЕЙ ТА ТРАНСПОРТНИХ РОЗВ’ЯЗОК |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкція вул. Клочківської від пров. Рогатинського до пров. Банного | Управління з будівництва ремонту та реконструкції | 2004-2015рр. | 2 т. IV розд. гл. 3; |
| 3.2 | Реконструкція вул. Сумської від просп. Правди до вул. Скрипника з пробивкою вул. Скрипника на вул. Клочківську |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкція вул. Пушкінської |  |  |  |
| 3.4 | Реконструкція вул. Шевченка від просп. Московського до вул. Матюшенка |  |  |  |
| 3.5. | Пробивка вул. Клочківської до скверу «Стрілка» з будівництвом розв’язки в різних рівнях з Нетіченською набережною та з пробивкою вул. Жовтневої революції |  |  |  |
| 3.6. | Пробивка вул. Шевченка до просп. Гагаріна з будівництвом розв’язки в різних рівнях з просп. Гагаріна |  |  |  |
| 3.7. | Реконструкція Нетіченської набережної від розв’язки в різних рівнях з просп. Гагаріна до розв’язки в різних рівнях з вул.Клочківською |  |  |  |
| 3.8. | Пробивка просп. 50-річчя ВЛКСМ від вул. Ак. Павлова до розв’язки в різних рівнях на перехресті вул. Шевченко, вул. Матюшенка –просп. 50-річчя ВЛКСМ |  |  |  |
| 3.9. | Реконструкція вул. Матюшенка, вул. Весніна від вул. Шевченка до вул. Динамівської |  | 2006-2015 рр | 2 т. ІV розд. гл.2 п.2.4; |
| 3.10 | Вул. Клочківська з виходом на Червоношкільну набережну – пр. Гагаріна |  |  |  |
| 3.11 | Салтівське шосе з виходом на вул. Матюшенка – вул. Весніна – вул. Новгородську до вул. Клочківської – вул. Єлізарова |  |  |  |
| 3.12 | Бєлгородське шосе – вул. Сумська до перетину з вул. Весніна |  |  |  |
| 3.13 | Симферопольське шосе – Мерефянське шосе від просп. Гагаріна до окружної автодороги |  |  |  |
| 3.14 | Дві розв’язки: просп. 50-річчя СРСР – просп. 50-річчя ВЛКСМ; просп. 50-річчя ВЛКСМ– вул. Академіка Павлова; |  |  |  |
|  | Вул. Проектна-14 від просп. 50-річчя ВЛКСМ – бульв. Б. Хмельницького – просп. Фрунзе – Окружна Автодорога |  |  |  |
| 3.15 | Дублер вул. Полтавський шлях з використанням вул. Постишева з виходом на Нетіченську набережну – Червоношкільну набережну вул. Шевченка – продовження просп. 50-річчя ВЛКСМ – вул. Академіка Павлова |  | Після 2015р. |  |
| 4. | ПРОЕКТ ВОДОЗНИЖЕННЯ |  |  |  |
| 4.1 | В районі р. Немишлі | Департамент комунального господарства | 2006-2015р. | 2 т. IІІ розд. |
| 4.2. | В районі р. Харків від злиття з р. Немишля до Великої Даниловки |  |  |  |
| 4.3 | В районі р. Лопань від злиття з р. Уди до окружної автодороги |  |  |  |
| 5. | ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО |  |  |  |
| 5.1 | Розробка ДПТ району по вул. Астрономічній | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2006 -2015 рр. | 1 т. IV розд. гл.1, 2 |
| 5.2 | Розробка ДПТ району «Горизонт» |  |  |  |
| 5.3 | Розробка ДПТ району «Флорінки» |  |  |  |
| 5.4 | Розробка ДПТ району «Левада», що обмежений Червоношкільною набережною – пр. Гагаріна – вул. Першої Кінної Армії – вул. Греківською | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2006 -2015 рр. . | 1 т. IV розд. гл.1, 2 |
| 5.5 | Розробка ДПТ району «Липова роща» під садибну житлову забудову |  |  |  |
| 5.6 | Розробка ДПТ району «Зелений Гай», що обмежений вул. Луі Пастера – бул. І. Каркача – вул. Роганською – вул. Мира – вул. Другої П’ятирічки – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна |  |  |  |
| 5.7 | Розробка ДПТ району «Північні П’ятихатки» |  |  |  |
| 5.8 | Схеми забудови буферних зон |  |  |  |
| 5.9 | Розробка ДПТ району «Рогань» - Совхоз Декоративні культури |  |  |  |
| 5.10 | Розробка ДПТ району по вул. Ньютона під садибну житлову забудову |  |  |  |
| 5.11 | Розробка ДПТ району по пр. Московському |  |  |  |
| 5.12 | Розробка ДПТ району Східної Салтівки (обласні землі): |  |  |  |
| 5.12.1. | Багатоквартирної житлової забудови |  |  |  |
| 5.12.2. | Садибної житлової забудови |  |  |  |
| 5.13 | Розробка ДПТ району Північої Салтівки (обласні землі) |  |  |  |
| 5.14 | Розробка ДПТ району Південні П'ятихатки під садибну житлову забудову (обласні землі) |  |  |  |
| 5.15 | Розробка ДПТ району «Подол», що обмежений майданом Рози Люксембург – пров. Вірменським – вул. Кооперативною – р. Харків – р. Лопань |  |  |  |
| 5.16 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Плеханівською – майданом Руднєва – пр..Московським – вул. Б.Хмельницького – вул. Кірова |  |  |  |
| 5.17 | Розробка ДПТ району, що обмежений Нетіченською наб.- вул. Жовтневої революції – вул. Світло Шахтаря – вул. Примакова – вул. Конєва |  |  |  |
| 5.18 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва – р. Лопань |  |  |  |
| 5.19 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Полтавський Шлях – вул. Володарського – вул. Постишева – вул. Наріманова |  |  |  |
| 5.20 | Розробка ДПТ району, що обмежений пр. Московським – вул. Юр`ївською– вул. Куйбишева – пров. Куйбишева – р. Харків – майданом Фейєрбаха |  |  |  |
| 5.21 | Розробка ДПТ району, що обмежений узвозом Пасcіонарії – вул. Клочківською – вул. Іванівською – р. Лопань |  |  |  |
| 5.22 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Культури – вул. Галана – вул. Данилевського – вул. Р.Ролана |  |  |  |
| 5.23 | Розробка ДПТ району, що обмежений «пробивкою» узвозу Пассіонарії – вул. Котлова – вул. Червоноармійською – вул. Коцарською – вул. Дмитріївською – пров. Пискунівським – р. Лопань | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2006-2015рр. | 1 т. IV розд. гл.1, 2 |
| 5.24 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Івана Каркача – вул. Шарикова–вул. Електровозною – вул. Плитковою |  |  |  |
| 5.25 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Ак. Белецького – вул. Якіра – вул. О. Стасової – р. Харків |  |  |  |
| 5.26 | Розробка ДПТ району, що обмежений узвозом Весніна – вул. Челюскінців – пров. Дігтярним – пров. Данилівським – в’їздом Шилівським |  |  |  |
| 5.27 | Розробка ДПТ району, що обмежений пр. П`ятдесятерічча СРСР – вул. Краснодарською – «Проектною -18» – вул. Немишлянською |  |  |  |
| 5.28 | Розробка ДПТ району Журавлівки |  |  |  |
| 5.29 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Ак. Белецького—р. Немишля—р. Харків |  |  |  |
| 5.30 | Розробка ДПТ району вул. Полевої |  |  |  |
| 5.31 | Розробка ДПТ району Новоселівка |  |  |  |
| 5.32 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Полтавський шлях—вул. Володарського—вул. Гвардійців залізничників—смугою відведення Південної залізниці |  |  |  |
| 5.33 | Розробка зонінгу центральної частини міста |  |  |  |
| 5.34 | Розробка ДПТ спортивно-оздоровчого комплексу рекреаційної зони (Лісний масив) |  |  |  |
| 5.35 | Розробка ДПТ дитячо-розважального комплексу рекреаційної зони (Лісний масив) |  |  |  |
| 5.36 | Розробка ДПТ адміністративно-господарського комплексу рекреаційної зони (Лісний масив) |  |  |  |
| 5.37 | Розробка генерального плану рекреаційної зони (Лісний масив) |  |  |  |
| 5.38 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Кірова – майданом Повстання – вул. Лебединською – вул. Смольною | Управління з будівництва ремонту та реконструкції | 2008-2010рр. |  |
| 5.39 | Розробка ДПТ району, що обмежений пр. Московським – вул. Академіка Павлова – Салтівським шосе – пров. Електромеханічним |  |  |  |
| 5.40 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – вул. Квітучою та р. Харків | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2006-2015рр. |  |
| 5.41 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Скрипника – «пробивкою» вул. Скрипника – р. Лопань – майданом Рози Люксембург – пров. Вірменським – пров. Короленко - вул. Пушкінською |  |  |  |
| 5.42 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Академіка Павлова - вул. Блюхера – в’їздом Лазківським – вул. Шевченка – вул. Тахіоташською – вул. Муромською | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2006-2015рр. | 1 т. IV розд. гл.1, 2 |
| 5.43 | Розробка ДПТ району, що обмежений пр. Перемоги – вул. Гацева |  |  |  |
| 5.44 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Таборовою, вздовж окружної дороги | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2006-2015рр. | 1 т. IV розд. гл.1, 2 |
| 5.45 | Розробка проекту планування території, що обмежена р. Лопань – Бурсацьким узвозом – м-н Конституції – м-н Рози Люксембург |  |  |  |
| 5.46 | Розробка ДПТ району, що обмежений майданом Рози Люксембург - р. Лопань - вул. Конєва - вул. Примакова - вул. Урицького – майданом Бугримової |  |  |  |
| 5.47 | Розробка ДПТ району вздовж Білгородського шосе |  |  |  |
| 5.48 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Сумською - садом ім. Т.Г. Шевченко - узвозом Пассіонарії - пр. Правди – пр. Леніна - вул. Культури |  |  |  |
| 5.49 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Клочківською – вул. Заводу Комсомолець – р. Лопань – територією ВАТ «Харківський завод харчових кислот» |  |  |  |
| 5.50 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Муромською, р. Харків, пробивкою пр. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, вул. Марселя Кашена, вул. Бестужева, в-д Бестужева, вул. Академіка Павлова, південно-східною межею кладовища №3, вул. Автострадною, пр. П’ятдесятиріччя СРСР, вул. Загородньою, вул. Академіка Павлова, вул. Якутською, вул. Дідро, вул. Механізаторською |  |  |  |
| 5.51 | Розробка проекту розподілу прибудинкових територій | Департамент житлового господарства |  |  |
| 5.52 | Внесення змін до ДПТ району, що обмежений вул. Кірова – м-н Повстання – вул. Лебединською – вул. Смольною з розширенням меж проектування | Управління з будівництва ремонту та реконструкції | 2012р. |  |
| 5.53 | Внесення змін до ДПТ району, що обмежений пр. Московським – вул. Академіка Павлова – Салтівським шосе – пров. Електромеханічним |  | 2011р. |  |
| 5.54 | Розробка ДПТ району, що обмежений санаторієм «Відрадне» - вул. Олександрівська – територія «БІОЛЕК» | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин | 2006-2015рр |  |
| 5.55 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Шевченко, р. Харків, вул. Блюхера , вул. Академіка Павлова, вул. Загородньою, пр. П’ятдесятиріччя СРСР, вул. Івана Камишева, вул. Академіка Павлова, вул. Семиградською, вул. Мойсеївською |  |  |  |
| 6. | ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Розробка галузевих схем розвитку інженерної інфраструктури міста | ТВО «Харківкомунпромвод»; | 2004-2015 рр. | 2 т. V розд. гл. 1,2,4,5; |
|  |  | ДКП «Харківкомуночиствод»; |  |  |
|  |  | КП «Харківські теплові мережі» |  |  |
|  |  | ВАТ «Харківміськгаз»; |  |  |
|  |  | АК «Харківобленерго»; |  |  |
|  |  | ДКП «Міськсвітло»; |  |  |
|  |  | ХКП Міськелектротранс»; |  |  |
|  |  | АТ «Укртелеком» |  |  |
|  |  | ТК «Велтон» |  |  |
| 6.2 | Проектування виносу з території міста газопроводів високого тиску | ВАТ «Харківміськгаз» | 2005-2007рр | 2 т. V розд. гл. 1,2,4,5 |
| 6.3 | Проектування підстанції 110/6-10 кВ «Перемога» | Північна електроенергетична система НЕК «Укрелектро»; | 2006р. |  |
| 6.4 | Проектування підстанції 330-110 кВ «Північна» |  | 2010р. |  |
| 7. | ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ |  |  |  |
| 7.1 | Комплексна реконструкція ЦПК та В ім. М. Горького | Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин; | 2004-2015 рр | 1 т. V розд. гл. 2; |
| 7.2 | Проектування водно-зеленої зони уздовж р. Немишлі |  |  |  |
| 7.3 | Благоустрій та озеленення зони уздовж р. Уди |  |  |  |

Заступник міського голови –

директор Департаменту містобудування,

архітектури та земельних відносин 	Т.І. Овіннікова

Додаток 2

до рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004р. № 249/04 «Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.» від 06.04.2011р. № 226/11

Кошторис витрат на виконання «Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 р.» на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова

| № п/п | Код головного розпорядник, КТКВ | № заходу програми | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2011 рік (грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разом, грн. | Загальний фонд, грн. | Спеціальний фонд, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 19000 |  | ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН | 3 800 000 | 630 000 | 3 170 000 |
|  | 150202 |  | РОЗРОБКА СХЕМ ТА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ МАСОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ | 3 800 000 | 630 000 | 3 170 000 |
| 1 |  | 1 | СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ТА МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 | Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, серверів, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання | 626 431 |  | 626 431 |
| 3 |  | 1.5 | Встановлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування без передачі майнових прав | 630 000 | 630 000 |  |
| 4 |  | 2. | РОЗРОБКА НАСТУПНИХ ЕТАПІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |  |  |  |
| 6 |  | 2.7. | Розробка розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | 268 569 |  | 268 569 |
| 7 |  | 5. | ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО |  |  |  |
| 8 |  | 5.6 | Розробка ДПТ району «Зелений Гай», обмеженого вул. Луі Пастера – буль. І. Каркача – вул. Роганська – вул. Мира – вул. Другої П’ятирічки – вул. 12 Квітня – вул. Молодіжна | 275 000 |  | 275 000 |
| 9 |  | 5.41 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Скрипника – «пробивкою» вул. Скрипника – р. Лопань – майданом Рози Люксембург – пров. Вірменським – пров. Короленка – вул. Пушкінською | 800 000 |  | 800 000 |
| 10 |  | 5.4 | Розробка ДПТ району «Левада», що обмежений Червоношкільною набережною – пр. Гагаріна – вул. Першої Кінної Армії – вул. Греківською | 800 000 |  | 800 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 |  | 5.55 | Розробка ДПТ району, що обмежений вул. Шевченко, р. Харків, вул. Блюхера , вул. Академіка Павлова, вул. Загородньою, пр. П’ятдесятиріччя СРСР, вул. Івана Камишева, вул. Академіка Павлова, вул. Семиградською, вул. Мойсеївською | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| 12 |  | 7. | ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ |  |  | - |
| 13 |  | 7.1 | Комплексна реконструкція ЦПКта В ім. М. Горького | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| Всього по Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин: |  |  |  | 5 800 000 | 630 000 | 5 170 000 |
| ВСЬГО ПО ПРОГРАМІ: |  |  |  | 5 800 000 | 630 000 | 5 170 000 |

Заступник міського голови –

директор Департаменту містобудування,

архітектури та земельних відносин 	Т.І. Овіннікова