Додаток 1

до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про скасування та визнання такими, що втратили чинність рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету» від 22.12.2010 р. № 23/10

# Перелік

рішень Харківської міської ради, які скасовуються

1. У зв’язку з невиконанням вимог пунктів 3.2., 3.4 рішення Харківської міської ради від 30.09.2009 року № 207/09 «Про продовження строків будівництва об’єктів» щодо необхідності оформлення договору оренди землі, здачі об’єкту до експлуатації у встановлені строки, ст.ст. 11, 526, 610, 611 Цивільного кодексу України скасувати п.18 додатку 1 до рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 року № 207/09 «Про продовження строків будівництва об’єктів» наступного змісту:

«18. ПП «ФАЗІС-2006»:

  - Продовжити строки будівництва торговельно-розважального центру по пров. Банному до 01.10.2011р.

  - Надати ПП «ФАЗІС-2006» в оренду земельну ділянку загальною площею 0,7461 га по пров. Банному в межах договору оренди землі від 01.08.2008р. №940867100056 для будівництва торговельно-розважального центру до 01.10.2011р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

  - Договір оренди землі  від 01.08.2008р. № 940867100056 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору оренди землі  з ПП «ФАЗІС-2006».

С.Г. Чечельницький

В.В. Коваленко

Додаток 2

# до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про скасування та визнання такими, що втратили чинність рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету» від 22.12.2010 р. № 23/10

# Перелік

рішень Харківської міської ради, що втратили чинність

1. У зв’язку з невиконанням пунктів 4.3.1., 4.3.2., 4.5., 5.1. рішення Харківської міської ради від 27.04.2005р. № 78/05 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об’єктів» щодо необхідності одержання архітектурно-планувального завдання на розробку робочих проектів в управлінні містобудування та архітектури, розроблення та погодження у встановленому порядку робочого проекту, отримання дозволу на виконання будівельних робіт та здачі об’єкту до експлуатації у встановлені у рішенні строки, а також у зв’язку зі спливом строку, визначеного рішенням міської ради щодо використання земельної ділянки для будівництва до 31.12.2007 року, ст.ст. 11, 526, 610, 611 Цивільного кодексу України вважати таким, що втратив чинність пункт 42 додатку 1 до рішення 35 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 27.04.2005р. № 78/05 наступного змісту:

«42. ДП ДК «Gasco Group» - надати земельну ділянку по пров. Банному (у зливання рік Харків та Лопань), загальною площею 0,6810 га ( ділянка №3) до 01.12.2007р. в оренду  для будівництва культурно-розважального комплексу, (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та для експлуатації цього об’єкту до 01.07.2030р.; та покласти відповідальність на ДП ДК «Gasco Group» за благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельних ділянок: ділянка №1- площею 1,5092 га; ділянка №2 - площею 0,3194га, ділянка №4 - площею 0,2128га, ділянка №5 - площею 0,5679га, ділянка №6 - площею 0,0853га».

2. У зв’язку з невиконанням пунктів 4.3.1., 4.3.2., 4.5., 5.1. рішення Харківської міської ради від 22.11.2006 р. № 171/06 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об’єктів» щодо необхідності одержання архітектурно-планувального завдання на розробку робочих проектів в управлінні містобудування та архітектури, розроблення та погодження у встановленому порядку робочого проекту, отримання дозволу на виконання будівельних робіт та здачі об’єкту до експлуатації у встановлені у рішенні строки, а також у зв’язку зі спливом строку, визначеного рішенням міської ради щодо використання земельної ділянки до 01.11.2009 року, ст.ст. 11, 526, 610, 611 Цивільного кодексу України вважати таким, що втратив чинність підпункт 69.3 пункту 69 додатку 1 до рішення 7 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.11.2006 року № 171/06 наступного змісту:

«69. ПП «ФАЗІС – 2006»:

«69.3. Надати ПП «ФАЗІС – 2006» земельну ділянку в оренду в межах ділянки 2 договору оренди землі від 24.11.2004р. №88114/04 площею 0,7461 га для будівництва торговельно - розважального центру по пров. Банному до  01.11.2009р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації)».

3. У зв’язку зі спливом терміну, визначеного рішенням 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.03.2006 року № 51/06 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об’єктів» щодо періоду використання земельної ділянки до 06.03.2008 року та неоформленням договору оренди землі у встановлений пунктом 4.2. зазначеного рішення міської ради трьохмісячний термін, визнати таким, що втратив чинність пункт 223 додатку 1 до рішення 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.03.2006 року № 51/06 наступного змісту:

«223. ППФ «ДОМІНО» - надати земельну ділянку по вул. Університетській загальною площею 0,1328га в оренду для будівництва центру відпочинку та розваг з літнім майданчиком до 06.03.2008 р. (але не пізніше здачі об’єкту до експлуатації) та для  експлуатації об’єкту до 06.03.2031р.».

4. У зв’язку зі спливом терміну, визначеного рішенням 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.03.2006 року № 51/06 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об’єктів» щодо періоду використання земельної ділянки до 06.03.2008 року та неоформленням договору оренди землі у встановлений пунктом 4.2. зазначеного рішення міської ради трьохмісячний термін, визнати таким, що втратив чинність пункт 160 додатку 1 до рішення 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.03.2006 року № 51/06 наступного змісту:

«160. ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС»:

160.1. Передати ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» функції замовника для будівництва магазину по продажу продовольчих та непродовольчих товарів  по пр. Московському (напроти ж.б. №302А).

160.2. Припинити СПДФО Охрименко Ю.В. право користування земельною ділянкою площею 0,2775га за його добровільною відмовою (лист від 21.11.2005р. №2936) та надати її ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» у оренду для будівництва магазину по продажу продовольчих та непродовольчих товарів  по пр. Московському (напроти ж.б. №302А) в межах договору оренди землі від 28.07.2004р. № 8229/04 строком до 06.03.2008р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та для подальшої експлуатації об’єкту до 06.03.2031р.

160.3. Договір оренди землі від 28.07.2004 р. № 8229/04 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору».

С.Г. Чечельницький

В.В. Коваленко

Додаток 3

до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про скасування та визнання такими, що втратили чинність рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету» від 22.12.2010 р. № 23/10

Перелік

рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, які скасовуються

1. У зв’язку з добровільною відмовою, враховуючи лист Управління Служби безпеки України в Харківській області від 29.10.2010 року № 70/19-9354, скасувати рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.10.2006 року № 826 «Про надання дозволу Управлінню Служби безпеки України в Харківській області на будівництво житлового багатоповерхового будинку по вул. Карла Маркса, 27».

С.Г. Чечельницький

В.В. Коваленко